## Slide 1: MVP DigitalTechne, Stato al 3 Aprile

## Slide 2: Argomenti
  Scopo MVP
  Cosa c’è
  Cosa non c’è ancora
  Cosa non ci sarà
  Problemi

## Slide 3: Scopo MVP
  Adattamento di progetto esistente fatto con React, Solidity, Python, Postgres
  All In su Internet computer, senza appoggiarsi a risorse esterne
  Pesanti semplificazioni funzionali e compromessi sul codice

## Slide 4: Cosa c’è (dfx)
In unico dfx.json:
  Integrato alcuni canister di esempio (photo storage, autenticazione)
  Backend e frontend di applicazione
Adattamenti per fare convivere più canister insieme

## Slide 5: Cosa c’è (Backend)
Rust
Sqlite con due tavole principali dossier e documenti
Fn inserimento e query dossier e query documenti
Fn recuperate da canister autenticazione (whoami per avere il principal)
Candid-extractor

## Slide 6: Cosa c’è (Frontend)
Adattato vecchio codice React
  Elenco Dossier
  Inserimento Dossier
  Dettaglio Dossier
Asset Canister acceduto tramite AssetManager (@dfinity/assets)

## Slide 7: Cosa non c’è (ancora)
Deploy su Mainnet
Integrazione con Marketplace Yumi
FE, BE:
  Gestione DNA
  Inserimento documenti
  Internet Identity, tavole per utenti e ruoli

## Slide 8: Cosa non ci sarà
  Encryption e riservatezza
  Cessione e prestito dossier
  Personalizzazioni Codice per postproduzione immagini (tokenizzazione e signature)
  Tavole di servizio (autore, luogo, tipologie di documento) specifiche per utente

## Slide 9: Problemi
  Recupero canister id nel codice React (webpack, process.env, REACT_APP_.., e in alcuni esempi CANISTER_ID è suffisso e non prefisso)
  Persistenza asset su deploy
  Automatizzazione build (dfx deploy non fa la build React)
  Preview modifiche FrontEnd (serve –s build o npm start)
  Problemi CORS, route e in genere di URL con i vari browser
  Manca UUID